Паспорт муниципальной целевой программы

«Создание безопасных условий передвижения пешеходов в МО «Чебаркульский городской округ» на 2011 – 2013 годы»

| Наименование программы | «Создание безопасных условий передвижения пешеходов в МО «Чебаркульский городской округ» на 2011 – 2013 годы», (далее Программа). |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик | Муниципальное учреждение жилищно-коммунального хозяйства (далее - МУ ЖКХ) |
| Основной разработчик программы | Муниципальное учреждение жилищно-коммунального хозяйства (далее - МУ ЖКХ) |
| Цели и задачи Программы | - обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, предупреждение опасного поведения на дорогах; - совершенствование организации транспортного и пешеходного движения в городе; - сокращение количества пострадавших в ДТП. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - снижение фактов гибели людей в ДТП на 2,5 процента ежегодно; - снижение количества травмированных в ДТП людей на 4 процента ежегодно. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011-2013 годы |
| Перечень программных мероприятий | -строительство и реконструкция светофорных объектов, - замена и монтажа дорожных знаков, - проектирование и строительство искусственных дорожных неровностей, - проектирование и строительство пешеходных переходов. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования программы составляет 18 633,620 тыс. руб., в том числе за счет средств: областного бюджета – 14 898,908 тыс. руб., местного бюджета– 3 734,712 тыс. руб. Объем финансирования программы в 2011 году составляет 6 196,4 тыс. руб., в том числе за счет средств: областного бюджета – 4 627,76 тыс. руб., местного бюджета– 1 568,64 тыс. руб. Объем финансирования программы в 2012 году составляет 7 325,9 тыс. руб., в том числе за счет средств: областного бюджета – 6 278,31 тыс. руб., местного бюджета– 1 047,59 тыс. руб. Объем финансирования программы в 2013 году составляет 5 111,32 тыс. руб., в том числе за счет средств: областного бюджета – 3 992,838 тыс. руб., местного бюджета– 1 118,482 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | Эффективная организация безопасности пешеходного и дорожного движения, обеспечивающая снижение числа дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий. |

1.СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Обстановка в городе Чебаркуле характеризуется высокой интенсивностью дорожного движения, в которое вовлечено большое количество городского населения и транспортных средств, поэтому деятельность по созданию безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач, решаемых Администрацией города во взаимодействии с ГИБДД города Чебаркуля и другими заинтересованными ведомствами.

Процесс дорожного движения представляет собой определенную социальную систему, основой которой является человек, а именно человек-пешеход, человек-пассажир, человек-водитель - все они подвержены опасности, травматизму и летальным исходам, не считая морального и экономического ущерба при дорожно-транспортных происшествиях (далее - ДТП).

На сегодняшний день техническое состояние средств регулирования дорожного движения находится в ненадлежащем виде. Из 10 светофорных объектов размещённых на территории МО только 3 объекта являются светодиодными (Комсомольская пл., ул.1Мая, ул.Ленина-ул. Дзержинского) и установлены в 2006 и 2009 годах. Остальные 7 объектов введены в эксплуатацию с 1978 по 1984  годы и не отвечают современным требованиям безопасности. Срок эксплуатации светофорного объекта, старого образца, составляет 15 лет.  Таким образом, 7 объектов выработали почти по двойному сроку службы.

## II. ОСНОВНЫЕ  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы:

- обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их законных прав  на безопасные условия движения на дорогах, предупреждение опасного поведения на дорогах;

- улучшение качества организации движения пешеходов в Чебаркульском городском округе.

Задачи Программы:

- сокращение количества пострадавших в  ДТП.

## III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация программы предусматривается в течение 2011-2013 годов. В целом мероприятия разбиваются по годам и перечню.

## IV. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В ходе реализации Программы будут обновлены светофорные объекты и улучшено качество состояния дорожных знаков и искусственных дорожных неровностей.

| Наименование работ | 2011 | 2012 | 2013 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство светофорных объектов (пешеходных), шт. | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Реконструкция светофорных объектов, шт. | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Замена и монтаж дорожных знаков, шт. | 12 | 12 | 22 | 46 |
| Проектирование и строительство искусственных дорожных неровностей, шт. | 1 | 1 | - | 2 |

План основных мероприятий Программы приведен в приложении 1.

V.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения и созданию безопасных условий передвижения пешеходов, предусмотренные Программой, будут производиться в объемах, обеспеченных финансированием.

Расчет финансовой потребности проводился по ценам на материалы и по текущим расценкам на выполняемые работы предоставленные филиалом «ГОССМЭП МВД» по Челябинской области и рекомендациям ГИБДД города Чебаркуля.

Количество объектов, заявленные к финансированию  данной Программой, являются минимально необходимыми  для обеспечения замены объектов с вышедшим сроком эксплуатации на отвечающие современным требованиям к безопасности дорожного движения и его эффективной организации.

Общий объем финансирования программы составляет 18 633,620 тыс. руб., в том числе за счет средств:

областного бюджета – 14 898,908 тыс. руб.,

местного бюджета– 3 734,712 тыс. руб.

Объем финансирования программы в 2011 году составляет      6 196,4 тыс. руб., в том числе за счет средств:

областного бюджета – 4 627,76 тыс. руб.,

местного бюджета– 1 568,64 тыс. руб.

Объем финансирования программы в 2012 году составляет 7 325,9 тыс. руб., в том числе за счет средств:

областного бюджета – 6 278,31 тыс. руб.,

местного бюджета– 1 047,59 тыс. руб.

Объем финансирования программы в 2013 году составляет      5 111,32 тыс. руб., в том числе за счет средств:

областного бюджета – 3 992,838 тыс. руб.,

местного бюджета– 1 118,482 тыс. руб.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Контроль исполнения Программы и общую координацию работ осуществляет заместитель Главы по городскому хозяйству.

Главным распорядителем бюджетных средств при реализации Программы является Муниципальное учреждение ЖКХ.

Реализация Программы обеспечивается путем организации выполнения предусмотренных мероприятий.

Контроль за целевым расходованием средств местного бюджета осуществляется директором МУЖКХ и контрольно-счетным комитетом Чебаркульского городского округа.

Исполнителем Программы и заказчиком работ по выполнению мероприятий, предусмотренных Программой, является Муниципальное учреждение ЖКХ.

Реализация мероприятий Программы осуществляется путем заключения договоров с подрядными организациями в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Подготовка,  утверждение и корректировка Программы осуществляются в порядке, установленном для разработки программ.

МУ ЖКХ, направляет:

ежегодно до 1 февраля в отдел прогнозирования и муниципальной статистике Администрации МО «Чебаркульский городской округ» доклад о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств.

Доклад должен включать информацию о результатах реализации Программы за истекший год и за весь период реализации Программы, включая оценку значений показателей ожидаемых конечных результатов, сведения о соответствии фактических затрат на реализацию Программы плановому финансированию,  причины и обоснования отклонения фактически достигнутых значений индикативных показателей от запланированных.

Общий контроль за исполнением Программы осуществляет отдел прогнозирования и муниципальной статистике Администрации МО «Чебаркульский городской округ».

## VII. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

В результате реализации Программы  ожидается:

-  повышение качества обеспечения охраны жизни и здоровья граждан и их законных прав  на безопасные условия движения на дорогах, предупреждение опасного поведения на дорогах;

- совершенствование организации транспортного и пешеходного движения в городе;

- сокращение количества пострадавших в  ДТП.

Исполнение мероприятий Программы  будет способствовать:

- снижению фактов гибели людей в ДТП на 2,5 процента ежегодно;

## - снижению количества травмированных в ДТП людей на 4 процента ежегодно.

Заместитель Главы города

по городскому хозяйству	Ю.В.Матвеев

директор МУ ЖКХ:  А.П.Сафонов