| СОГЛАСОВАНО: Заместитель Главы по городскому хозяйству ___________ О. В Еремин | УТВЕРЖДАЮ: И.о Главы Чебаркульского городского округа ____________ С.А Виноградова |
| --- | --- |

ГРАФИК

ПОДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ ПОТРЕБИТЕЛЯ г. Чебаркуля

теплосетевой организацией МУП «Теплоком»

Внимание!

Все индивидуальные тепловые пункты потребителя, до подачи теплоносителя, должны быть осмотрены ответственными лицами, запорная и дренажная арматура плотно закрыта.

Запуск внутридомовых систем теплопотребления и отчет о запуске осуществляют ответственные лица объектов теплопотребления.

После установления теплоснабжения объекта, ответственные лица объектов теплопотребления, передают данные о дате начала начислений за услуги теплоснабжения в абонентский отдел ООО «Мечел-Энерго».

с 23.09 по 25.09.2016г.  Социальные объекты и детские учреждения.

Д/с №  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25, 14, 42, 23, 26, 9(вместе с МКД ул. Мира 9);  школа № 1, 2, 6, 7, 10 ½, Ц Д Т, Музыкальная школа ; Детский дом № 1, ПТУ-12(Техникум), Кинотеатр «Волна», Клуб им. Горького, бассейн «Олимпия», Большой и малый спортивный зал , Ледовый дворец, Кожвендиспансер ул. Мира 12, ул. 9 Мая 7(Суд), Прокуратура, Мировые судьи ул. Электрост-ая 5б, ул. 9 Мая 24а ДШИ «Огонёк», Автовокзал, Ж/Д вокзал, МВД ул. Мира 2, Военкомат, ДОСААФ, ДШИ ул. Мира 32 , ДШИ ул. Октябрьская 11, Администрация ЧГО.

25  сентября (запуск объектов использующие теплоноситель для нужд ГВС, производят обслуживающие организации на ИТП потребителя)

Ул. Октябрьская 		1а; 3; 3а; 3в; 3б; 3г; 5 ;5а; 5б; 7; 7в; 9, 9/1, 9/2 ;9а; 9б.

Ул. Карпенко 		1 (подвал); 4; 4а;6; 6а; 6б; 8; 8а; 8б; 10а; 10б.

Ул. Калинина                 24;

Ул. Заря                          27; 31;

Ул. Энгельса                  62;

Ул. 8Марта                     22, 5, 7, 9.

Ул. Мира                         1а

Ул. Ленина                     44а; 46а

Ул. Электростальская,  1; 1а; 3; 5а.

Ул. 9 Мая                        5б

Ул. Октябрьская            1, 1б.

# 26 сентября

Ул. Ленина            2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20; 22; 22а; 24;.

Ул. Ленина            7; 9;11; 13; 15(2 узла); 17(3 узла); 17а; 19;19а; 21.

Ул. Мира               8; 10;  16; 18; 18а; 20а(Профилакторий).

Ул. Крупская        25; 25а; 27.

Ул. 9 Мая              10; 12; 14; 16; 18; 18а.

Ул. Электростальская 30.

# 27 сентября

Ул. Ленина           30; 32; 32а; 34а; 38; 40;

Ул. Ленина           23(2 узла); 23а; 25; 27; 27а;29; 31; 31а; 33.

Ул. Карпенко       10; 12; 14; 16; 17; 17а; 17б; 17в; 19

Ул. Карпенко       7; 9.

Ул. 9 Мая             28; 28а; 32; 32а

Ул. Крупская       18

Ул. Крылова        18; 18а.

30 сентября

Ул. Мира              1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15.

Ул. Калинина       1;  5; 5а.

Ул. Калинина       2; 4; 6; 8.

Ул. Крупская       17; 19; 21; 23; 23а.

Ул. Крупская       20; 22.

Ул. Ленина          18; 26(Библиотека); 26а; 28.

Ул. Ленина          23(2 узла); 25; 23а.

Ул. 9 Мая             24; 24а.

## 1 октября

Ул. Карпенко         3; 5.

Ул. Калинина        12; 14; 16; 18; 20;22.

Ул. Крупская         17

Ул.9Мая                 1; 3; 5.

Ул. Ленина            34; 36.

Ул. Электростальская 32; 32а.

Ул. Карпенко	11; 11а ;13; 13а; 13б;

Ул.Ленина            33а; 37;37А ;39; 39а.

Ул.Октябрьская   11

Ул. 9 Мая              11; 13; 36; 38.

Ул. Крылова         20; 20а; 20б.

2 октября

ул.Мира                  24 (Почта),26(Дом быта) ; 28; 28а; 30; 30а; 32; 34; 34а;  36а.

ул.Крылова            8; 8а; 10; 10а; 12; 14; 14а;

Ул. Карпенко        15; 15а;

Ул. Мира               25а.

Ул. 9Мая               20 ,22.

Ул. Электростальская   34; 34а; 34Б; 36б ; 36; 36а; 38а; 38, 40.

Ул. Электростальская   7, 7а, 7б, 9.

Ул.Мира                22;

Ул.Мира                17,19,21,21А, 23, 25, 36.

Ул. Крылова          2; 4(Чебаркульстрой).

3 октября

Промзона  ул. Октябрьская «Райпотребсоюз»

Промзона   ул.Суворова-Дзержинского

Частный сектор

( Остальные потребители, не относящиеся к муниципальным организациям, социальным объектам и жилому фонду подключаются по отдельному согласованию и предоставлению актов готовности!)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления ЖКХ                          _____________ И.Ф Хохлов

Начальник ПО ООО «Мечел-Энерго»            ____________ А.Н Архипов

И.о директора  МУП  «Теплоком»                _____________ А.Ю Уряшев