Приложение

к Постановлению « »\_\_\_\_\_ №\_\_\_

о проведении капитального ремонта, реконструкции или перепланировки (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения

Сроки проведения капитального ремонта многоквартирного дома №7 по ул. Электростальская.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Виды работ | дата |
| 1. | Капитальный ремонт сетей отопления | 20.09.2021 г. |
| 2. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения | 05.10.2021 г. |
| 3. | Капитальный ремонт сетей водоотведения | 20.10.2021 г. |
| 4. | Капитальный ремонт конструктивных элементов здания в подъезде №2 | 20.11.2021 г. |