Утверждаю:

Глава

Чебаркульского городского округа

__________________Ковригин С.А.

«17»__января__2018г.

ПЛАН

проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий муниципального образования Чебаркульский городской округ, подлежащих благоустройству в 2018 году в рамках реализации муниципальной адресной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования  Чебаркульский городской округ на 2018 – 2022 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование муниципальной адресной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Чебаркульский городской округ на 2018 – 2022 годы» (далее – Программа). | до 18.01. 2018 г. | УЖКХ |
| 2 | Создание общественной комиссии для организации рейтингового голосования по общественным территориям | до 18.01. 2018 г. | УЖКХ |
| 3 | Создание счетной комиссии по обработке предложений граждан, поступивших в пункты приема предложений по предварительному выбору общественных территорий | 26.01.2018г. | Общественная комиссия |
| 4 | Принятие нормативного правового акта о порядке организации и проведения рейтингового голосования по общественным территориям | 06.02.2018г. | УЖКХ |
| 5 | Определение структурного подразделения, ответственного за организацию работы по проведению общественных обсуждений | До 19.01.2018г. | УЖКХ |
| 6 | Организация пунктов приема предложений по включению общественных территорий в перечень общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования | До 26.01.2018г. | Депутатский центр ВПП «Единая Россия" ЦКиДД «Волна» |
| 7 | Выемка и обработка предложений с последующим формированием списка общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосование. | Еженедельно до завершения сбора предложений | Общественная комиссия |
| 8 | Организация проведения конкурса детских рисунков на тему «Наш двор» | До 22.02.2018г. | Управление культуры Управление образования |
| 9 | Проведение уроков, классных часов, связанных с темой проекта «Формирование современной городской среды» | До 22.02.2018г. | Управление образования |
| 10 | Определение организаций, которые будут разрабатывать дизайн-проекты | До 22.02.2018г. | Общественная комиссия |
| 11 | Утверждение и опубликование в СМИ перечня общественных территорий, отобранных для проведения голосования по общественным территориям | До 16.02.2018г. | Общественная комиссия |
| 12 | Сбор предложений о включении общественной территории в перечень общественных территорий, подлежащих в рамках реализации Программы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году (далее – Перечень) | 19 января – 16 февраля 2018 г. | УЖКХ |
| 13 | Проведение не менее 3 публичных мероприятий, посвященных обсуждению общественных территорий, подлежащих благоустройству (стратегические сессии, проектные семинары, собрания и пр.), охватывающих различные категории населения (молодежь, работники предприятий, учреждений, пенсионеры, представители общественных движений и объединений и пр.) (приложение №1) | 18 января – 1 марта 2018 г. | Комитет Архитектуры и градостроительства УЖКХ |
| 14 | Формирование и утверждение общественной муниципальной комиссией Перечня, который будет представлен населению муниципального образования для проведения рейтингового голосования, направление его главе муниципального образования | 20 февраля – 21 февраля 2018 г. | Общественная комиссия |
| 15 | Принятие решения о назначении рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы благоустройства в первоочередном порядке в 2018 году | 21 февраля 2018 г. | Общественная комиссия |
| 16 | Подготовка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включенных в Перечень, в целях ознакомления с ними всех заинтересованных лиц | 19 февраля – 1 марта 2018 г. | Комитет Архитектуры и градостроительства |
| 17 | Опубликование дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включенных в Перечень, в целях ознакомления с ними всех заинтересованных лиц | 1 марта 2018 г. | Комитет Архитектуры и градостроительства Отдел ИКТ Отдел ОиКР |
| 18 | Рассмотрение хода общественных обсуждений на заседании общественной муниципальной комиссии | ежемесячно, не позднее 15 числа | Общественная комиссия |
| 19 | Информирование населения о проведении общественных обсуждений по выбору общественных территорий для рейтингового голосования | постоянно, январь– февраль 2018 г. | Общественная комиссия Отдел ИКТ Отдел ОиКР |

СОГЛАСОВАНО:

Исполняющий обязанности заместителя главы по городскому хозяйству                                                         Ю.С.Заневский

Заместитель главы по социальным вопросам                                                                                                     С.А.Виноградова

Председатель комитета архитектуры, градостроительства	       С.В.Шацкий

Приложение №1

План проведения публичных мероприятий, посвященных обсуждению общественных территорий, подлежащих благоустройству (стратегические сессии, проектные семинары, собрания и пр.), охватывающих различные категории населения (молодежь, работники предприятий, учреждений, пенсионеры, представители общественных движений и объединений и пр.)

| № | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественные обсуждения по выбору общественной территории для благоустройства в 2018 году | 26.01.2018г., 13.00 | г. Чебаркуль, ул. Ленина д.13а каб.202 |
| 2 |  | 07.02.2018г., 14.00 |  |
| 3 |  | 16.02.2018г., 14.00 |  |
| 4 |  | 28.02.2018г., 14.00 |  |