***Отчет***

***о реализации инициативных проектов***

***на 01.11.2023г.***

в рублях

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование ГРБС** | **Наименование инициативного проекта** | **Предусмотрено бюджетных ассигнований в местном бюджете на 2023 г.** | **В том числе инициативные платежи** | **Кассовые расходы местного бюджета на 01.11.2023г.** | **Отклонение** | **Причина** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| **Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа** | "Приобретение погрузчика фронтального в комплекте с навесным оборудованием для МКУ "Благоустройство" | 4 340 000,00 | 1 000,00 | 3 724 900,00 | 615 100,00 | Проект в стадии реализации |
| "Уютный двор - установка спортивно-игрового комплекса с элементами малых архитектурных форм во дворе МКД по ул. Ленина, 30 в городе Чебаркуле" | 463 339,00 | 5 000,00 | 463 339,00 | 0 | Х |
| **Управление по физической культуре и спорту администрации Чебаркульского городского округа** | Реконструкция хоккейного корта, расположенного по адресу: г.Чебаркуль, улица Октябрьская, 7в | 859 172,20 | 1 000,00 | 859 172,20 | 0 |  Х |
| Капитальный ремонт большой ванны плавательного бассейна по адресу: г.Чебаркуль, ул.Ленина, 5А | 3 157 000,00 | 1 000,00 | 3 157 000,00 | 0 | Проект в стадии реализации |
| **Управление культуры администрации Чебаркульского городского округа** | Ремонт системы отопления в помещении МУК ЧГО "Городская библиотека" по адресу: г. Чебаркуль, ул. Ленина, 26 | 1 168 655,00 | 5 000,00 | 1 168 655,00 | 0 | Х |
| **Управление образования администрации Чебаркульского городского округа** | Проведение капитального ремонта здания МБОУ ООШ №9 по адресу: г.Чебаркуль, ул.Фрунзе, 18 | 2 378 340,00 | 1 000,00 | 274 544,57 | 2 103 795,43 | Проект в стадии реализации |
| Замена оконных блоков в здании МБДОУ "Детский сад №26" по адресу: г.Чебаркуль, ул. Мира, 23А | 1 200 000,00 | 1 000,00 | 1 200 000,00 | 0 |  Х |
| Капитальный ремонт МБУ ДО "ЦДТ" по адресу: г.Чебаркуль, ул. Мира, д. 19А | 4 704 500,00 | 1 000,00 | 4 370 947,89 | 333 552,11 | Проект в стадии реализации |
| **ВСЕГО:** | **18 271 006,20** | **16 000,00** |  **15 218 558,66** | **3 052 447,54** | **Х** |