Приложение 2

Краткая информация по состоянию на 01.07.2022 года

НАЗВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА–ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

НАЗВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА (РП)- «Формирование комфортной городской среды»

Цели и целевые показатели РП:

| Наименование целей и целевых показателей | База 01.01. 2018 | 2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (факт) | на 01.07. 2022 (факт) | 2022 (план) | 2023 (план) | 2024 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Повышение уровня благоустройства территории Чебаркульского городского округа |
| Увеличение площади благоустроенных общественных территорий, га | 0,47 | 0,2 | 0,2 | 0,45 | 0,45 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |

Бюджет РП:

| Наименование РП | Ассигнования, руб. | Фактическое исполнение (кассовое исполнение), руб. | % исполнения |  | Закупочная деятельность, руб. (по состоянию на 01.07.2022 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | МБ | ОБ | ФБ | Факт | МБ | ОБ | ФБ | Итого | МБ | ОБ | ФБ | План-график | Заключено контрактов | Исполнено на 100% | Исполнено частично | % исполнения |
| 1 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8+9 | 7 | 8 | 9 | 10=6/2х100 | 11=7/3х100 | 12=8/4х100 | 13=9/5х100 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18= (16+17) /15 |
| «Формирование комфортной городской среды» | 15682950,0 | 784150,00 | 723500,00 | 14175300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15682950,0 | 15682950,0 | - | - | 0 |

Результаты РП:

| Ожидаемый результат на 2022 год | Текущий статус | Риски |
| --- | --- | --- |
| Благоустройство одной общественной территории: площадь им. Ленина | Заключены контракты: Контракт от 19.11.2021 г. № 64/21 на сумму 12 681 848,85 рублей. Дата начала работ: 10.05.2022г. Дата окончания работ: 15.08.2022г. % готовности – 20%. Кассовое исполнение - 0,00 руб. Контракт от 11.04.2022 г. № 32/22 на сумму 3 001 101,15 рублей. Дата начала работ: 01.08.2022г. Дата окончания работ: 30.09.2022г. % готовности – 0%. Кассовое исполнение - 0,00 руб. | - |