Приложение 2

Краткая информация по состоянию на 01.04.2022 года

Национальный проект «Экология»

Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

Цели и целевые показатели РП:

| Наименование целей и целевых показателей | База 01.01. 2018 | 2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (факт) | на 01.04. 2022 (факт) | 2022 (план) | 2023 (план) | 2024 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышением качества жизни населения на территории Чебаркульского городского округа. |
| Уровень обеспеченности контейнерным сбором ТКО (%) | 47 | 84,9 | 84,9 | 89,47 | 89,47 | 92,69 | 100 | 100 |
| Уровень обустройства контейнерных площадок(%) | 37,5 | 47,9 | 47,9 | 61,32 | 61,32 | 65,09 | 100 | 100 |

Бюджет РП:

| Наименование РП | Ассигнования, млн. руб. | Фактическое исполнение (кассовое исполнение), млн. руб. | % исполнения |  | Закупочная деятельность, млн. руб. (по состоянию на 01.04.2022 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | МБ | ОБ | ФБ | Факт | МБ | ОБ | ФБ | Итого | МБ | ОБ | ФБ | План-график | Заключено контрактов | Исполнено на 100% | Исполнено частично | % исполнения |
| 1 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8+9 | 7 | 8 | 9 | 10=6/2х100 | 11=7/3х100 | 12=8/4х100 | 13=9/5х100 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18= (16+17) /15 |
| «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | 0,759 | 0,1 | 0,659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,759 | 0,428 | 0 | 0 | 0 |

Результаты РП:

| Ожидаемый результат на 2022 год | Текущий статус | Риски |
| --- | --- | --- |
| Доведение уровня обустройства контейнерных площадок до 65,09% (Устройство бетонных контейнерных площадок под мусор) | Заключен контракт от 10.03.2022 г. № 14/22д (ООО «Хилер» (ИНН 7415102010) на работы по обустройству 4 контейнерных площадок под мусор. Срок исполнения контракта с 10.03.2022 г. по 01.06.2022 г. Сумма по контракту - 427,71 тыс. руб. | - |
| Доведение уровня обеспеченности контейнерным сбором ТКО до 92,69% (Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов) | Аукцион проведен 30.03.2022 г. Сумма контракта 327,71 тыс. рублей - на поставку контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Извещение о проведении электронного аукциона от 18.03.2022 №0369300008422000046. Номер закупки - 0369300008422000046. Статус - подписание контракта поставщиком (апрель 2022 г.). | - |