КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ

Муниципального образования «Чебаркульский городской округ»

Российская Федерация, 456440, город Чебаркуль Челябинской области, ул. Ленина, 13«а». ИНН 7420009633 ОГРН 1057409510180 тел. (35168) 2-52-14 e-mail: ksg@chebarcul.ru

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах проведения мониторинга исполнения региональных проектов за 9 месяцев 2023 года

г.Чебаркуль                                                                                               28 сентября 2023 г.

В соответствии с запросом Контрольно-счетной палаты Челябинской области от 11.09.2023 г. №17-01/23-57 КСК ЧГО проведен мониторинг исполнения региональных проектов «Формирование комфортной городской среды» (объект – улица Карпенко г. Чебаркуль Челябинская область) и «Жилье» (объект – «Сети инженерно- технического обеспечения туристического кластера «Синегорье» Водоснабжение территории историко-этнографического комплекса «Крепость при озере Чебаркуль») за 9 месяцев 2023 года.

В ходе проверки установлено:

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по мероприятию «Благоустройство улицы Карпенко в городе Чебаркуль» предусмотрены ассигнования в сумме 15 735 800,00 рублей, в том числе федерального бюджета – 14 128 30,00 рублей, областного бюджета – 729 500,00 рублей, местного бюджета – 878 000,00 рублей. Сумма заключенных контрактов и договоров составила 15 411 164,60 рублей, кассовое исполнение составило 6 520 240,20 рублей, процент освоения – 42,3.

в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» заключены контракты и договоры:

- контракт от 17.10.2022г. № 69/22 на сумму 10 932 469,54 рублей. Объектом обследования является улица Карпенко г. Чебаркуль Челябинская область, виды работ: устройство тротуаров из тротуарной плитки, устройство парковок. Дата начала работ – 01.05.2023г., дата окончания – 01.08.2023г.

За отчетный период кассовое исполнение составило 2 426 408,08 р., выполнение работ составило 95,0%.

На отчетную дату Заказчиком приняты и оплачены работы на сумму 2 426 408,08руб., согласно акту формы КС-2 №1 от 23.06.2023г. за период с 01.05.2023г. по 23.06.2023г..

На данный момент с Подрядчиком ведется претензионная работа в части нарушения сроков выполнения обязательств.

- контракт от 14.03.2023г. № 17/23 на сумму 2 050 000,00 рублей. Объектом обследования является улица Карпенко г. Чебаркуль Челябинская область, виды работ: уличное освещение. Дата начала работ – 01.05.2023г., дата окончания – 01.08.2023г.

За отчетный период кассовое исполнение составило 2 050 000,00 руб., выполнение работ составило 100%.

На отчетную дату Заказчиком приняты и оплачены работы на сумму 2 050 000,00руб. согласно акту формы КС-2 №1 от 01.08.2023г. за период с 01.05.2023г. по 01.08.2023г. По результатам осмотра установлено:

1) на момент проведения осмотра общественной территории «Благоустройство улицы Карпенко в городе Чебаркуль» фактически поставленные, использованные и оплаченные опоры освещения в рамках ее благоустройства по Контракту с ООО «СЭТ» от 14.03.2023г. №17/23, соответствуют материалам и оборудованию, предусмотренных Проектной документации на объект «Благоустройство улицы Карпенко в городе Чебаркуль» (Шифр проекта: 15.12.5905), локальной смете, акту о приемке выполненных работ КС-2.

КСК ЧГО отмечает, что УЖКХ ЧГО в рамках обеспечения учета и сохранности демонтированного имущества, принято соответствующее решение, о передаче имущества на ответственное хранение в МУП «Теплоком» согласно акту приемки-передачи имущества № 1 от 20.07.2023г., в т.ч.:

- опора стальная -11 шт. (3,01т);

- контракт от 03.04.2023г. № 22/23 на сумму 1 864 337,00 рублей. Объектом обследования является улица Карпенко г. Чебаркуль Челябинская область, виды работ: устройство тротуара из асфальтобетона. Дата начала работ – 01.05.2023г., дата окончания – 01.08.2023г.

За отчетный период кассовое исполнение составило 1 550 532,68 руб., выполнение работ составило 100%.

На отчетную дату Заказчиком приняты и оплачены работы на сумму 1 550 532,68 руб. согласно акту формы КС-2 №1 от 31.07.2023г. за период с 07.07.2023г. по 31.07.2023г. Соглашением №2 от 08.09.2023г. данный контракт расторгнут в части неисполненных обязательств на сумму 313 804,32 руб. (экономия будет возвращена в соответствующие бюджеты).

По результатам осмотра установлено:

1) на момент проведения осмотра общественной территории «Благоустройство улицы Карпенко в городе Чебаркуль» работы выполнены в полном объеме согласно локальной смете, акту выполненных работ по форме КС-2 по Контракту с ООО «Солкар» от 03.04.2023г. №22/23. Выполненные работы по озеленению, указанные в таблице, не соответствуют фактическому наличию, согласно акта о приемке выполненных работ КС-2.

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | По локальной смете | По КС-2 | Фактическое наличие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем | стоимость всего в руб. | Объем | стоимость всего в руб. |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2 на работы по посадке кустарников на объект «Благоустройство улицы Карпенко в городе Чебаркуль» по Контракту от 03.04.2023 №22/23 |
| 26 | Спирея японская, Литл Принцесс | 44 | 15 279,66 | 44 | 15 279,66 | 38 |
| 37 | Спирея японская, Литл Принцесс | 75 | 26 044,88 | 75 | 26 044,88 | 75 |

КСК ЧГО отмечает, что УЖКХ ЧГО необходимо обеспечить контроль за выполнением работ подрядчиком в рамках исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом, чтобы исключить риски неэффективного использования бюджетных средств.

- договор от 30.03.2023г. № 29/23д на сумму 233 954,84 рублей. Объектом обследования является улица Карпенко г. Чебаркуль Челябинская область, виды работ: установка малых архитектурных форм (урны, скамейка). Дата начала работ – 01.05.2023г., дата окончания – 01.08.2023г.

За отчетный период кассовое исполнение составило 233 954,84 руб., выполнение работ составило 100%.

На отчетную дату Заказчиком приняты работы на сумму 233 954,84 руб., согласно акту формы КС-2 №1 от 09.08.2023г. за период с 01.05.2023г. по 09.08.2023г.

На отчетную дату Заказчиком УЖКХ ЧГО проведена претензионная работа в отношении Подрядчика ИП Окладова В.В., в части нарушения п.6.6 договора за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных договором. Просрочка исполнения обязательств Подрядчиком составила 8 дней. На проверку предоставлена претензия УЖКХ ЧГО от 17.08.2023г. № 1190 на сумму 530,30 руб., которая принята и оплачена Подрядчиком пл. поручением № 119 от 21.08.2023г.

По результатам осмотра установлено:

1) на момент проведения осмотра общественной территории «Благоустройство улицы Карпенко в городе Чебаркуль» фактически поставленные, использованные и оплаченные малые архитектурные формы в рамках ее благоустройства по Договору с ИП Окладов В.В. от 30.03.2023г. №29/23д, соответствуют материалам и оборудованию, предусмотренных Проектной документацией на объект «Благоустройство улицы Карпенко в городе Чебаркуль» (Шифр проекта: 15.12.5905), локальной смете, акту о приемке выполненных работ КС-2.

- договор от 31.03.2023г. № 31/23д на сумму 395 694,02 рублей. Объектом обследования является улица Карпенко г. Чебаркуль Челябинская область, виды работ: устройство тротуаров. Дата начала работ – 01.05.2023г., дата окончания – 01.08.2023г.

На отчетную дату Подрядчик к работе не преступил, в связи с чем договор был расторгнут по Соглашению сторон №1 от 01.08.2023г.

На сумму освободившихся средств УЖКХ ЧГО с ИП Геворгян Г.А. заключили договор от 01.09.2023г. № 97/23д на сумму 384 862,94 рубля (без НДС), на благоустройство улицы Карпенко в городе Чебаркуль, виды работ, согласно техническому заданию: устройство парковки 94 м2.

За отчетный период кассовое исполнение составило 384 862,94 руб., выполнение работ составило 100%.

На отчетную дату Заказчиком приняты работы на сумму 384 862,94 руб., согласно акту формы КС-2 №1 от 18.09.2023г. за период с 01.09.2023г. по 18.09.2023г.

На отчетную дату Заказчиком УЖКХ ЧГО проведена претензионная работа в отношении Подрядчика ИП Геворгян Г.А., в части нарушения п.6.6 договора за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных договором. Просрочка исполнения обязательств Подрядчиком составила 10 дней. На проверку предоставлена претензия УЖКХ ЧГО от 19.09.2023г. № 1388 на сумму 1 667,74 руб., которая направлена Подрядчику.

Экономия в размере 10 831,08 рублей будет возвращена в соответствующие бюджеты.

- договор от 31.03.2023г. № 32/23д на сумму 259 344,60 рублей. Объектом обследования является улица Карпенко г. Чебаркуль Челябинская область, виды работ: озеленение. Дата начала работ – 01.05.2023г., дата окончания – 01.08.2023г.

За отчетный период кассовое исполнение составило 259 344,60 руб., выполнение работ составило 100%.

На отчетную дату Заказчиком приняты и оплачены работы на сумму 259 344,60 руб., согласно акту формы КС-2 №1 от 27.07.2023г. за период с 21.07.2023г. по 27.07.2023г.

По результатам осмотра установлено:

1) на момент проведения осмотра общественной территории «Благоустройство улицы Карпенко в городе Чебаркуль» работы выполнены в полном объеме согласно локальной смете, акту выполненных работ по форме КС-2 по Контракту с ИП Мелоян А.Р. от 31.03.2023 №32/23д. Выполненные работы по озеленению, указанные в таблице, не соответствуют фактическому наличию, согласно акта о приемке выполненных работ КС-2.

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | По локальной смете | По КС-2 | Фактическое наличие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем | стоимость всего в руб. | Объем | стоимость всего в руб. |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3 на работы по посадке кустарников на объект «Благоустройство улицы Карпенко в городе Чебаркуль» по Договору от 31.03.2023 №32/23д |
| 4 | Кизильник | 205 | 51243,51 | 205 | 51243,51 | 200 |

КСК ЧГО отмечает, что УЖКХ ЧГО необходимо обеспечить контроль за выполнением работ подрядчиком в рамках исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом, чтобы исключить риски неэффективного использования бюджетных средств.

Региональный проект «Жилье».

в рамках реализации регионального проекта «Жилье» планируется осуществление работ по строительству объекта «Сети инженерно- технического обеспечения туристического кластера «Синегорье» Водоснабжение территории историко-этнографического комплекса «Крепость при озере Чебаркуль». Сумма выделенных средств 11 897 300,00 рублей из областного бюджета.

Заключен контракт от 27.03.2023г. № 18/23 на строительство водопровода на сумму 10 381 353,98 рублей с подрядной организацией СК «АНН». Срок выполнения работ по контракту с 27.03.2023г. по 30.06.2023г. Договор расторгнут по соглашению сторон 19.04.2023г.

Заключен договор от 31.03.2023г. № 33/23 с ООО СК «Авангард-плюс» по проведению строительного контроля объекта «Сети инженерно- технического обеспечения туристического кластера «Синегорье» Водоснабжение территории историко-этнографического комплекса «Крепость при озере Чебаркуль». Договор расторгнут по соглашению сторон 19.04.2023г.

Согласно пояснениям УЖКХ администрации Чебаркульского городского округа, при производстве работ выяснились обстоятельства, повлекшие расторжение контрактов:

1. При обходе трассы были выявлены неучтенные сметной документацией работы: разработка тротуарных плит и основания, демонтаж бетонных заборов, разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров, разработка скального грунта (длина участка 711 п.м.);

2. Необходимо согласование проекта с ПАО «Ростелеком» и АО «Газком газораспределение» и получить технические условия прохождения пересечений с существующими сетями;

3. Требуется актуализировать проектно-сметную документацию в части восстановления элементов покрытия благоустройства, увеличения объемов, требующих прокладки методом горизонтально-направленного бурения и проведения дополнительных геологических изысканий для уточнения группы грунтов в проекте и смет, отсутствие в проекте мероприятий по пересечению существующих сетей с ПАО «Ростелеком» и АО «Газком газораспределение» и их согласований.

Также необходимо повторно пройти государственную экспертизу вновь разработанной проектно-сметной документации.

Вывод:

По результатам комиссионного и визуального осмотра установлено фактическое отсутствие объектов озеленения (кустарник), что в дальнейшем может повлечь неэффективное использование бюджетных средств.

Рекомендации:

1. КСК ЧГО рекомендует принять к сведению информацию и обеспечить эффективное расходование бюджетных средств.

2. УЖКХ ЧГО обеспечить контроль за выполнением работ подрядчиком в рамках исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных контрактами, чтобы исключить риски неэффективного использования бюджетных средств.

Председатель

Контрольно-счетного комитета                                                     Н.В. Ереклинцева