Отчет

о реализации инициативных проектов

на 01.01.2022г.

в рублях

| Наименование ГРБС | Наименование инициативного проекта | Предусмотрено бюджетных ассигнований в местном бюджете на 2021 г. | В том числе инициативные платежи | Кассовые расходы местного бюджета на 01.01.2022г. | Отклонение | Причина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа | «Устройство уличного освещения в микрорайоне Южный г. Чебаркуль ( ул. Пустозеровская, Весенняя, Осенняя, Летняя, Степана Кузнецова, Курганная)» | 1 187 354,00 | 10 000 | 920 023,98 | 267 330,02 | Экономия по результатам проведения конкурсных процедур |
|  | « Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия, ограждения и озеленения, установка малых архитектурных малых форм в Парке победы г. Чебаркуль ул. Калинина, 14» | 3 644 024,00 |  | 3 644 024,00 | 0 |  |
|  | « Приобретение бортового автомобиля ГАЗель с целью благоустройства городского кладбища» | 1 300 000,00 |  | 1 180 195,00 | 119 805,00 | Экономия по результатам проведения конкурсных процедур |
|  | Итого | 6 131 378,00 | 10 000,00 | 5 744 242,98 | 387 135,02 |  |
| Управление по физической культуре и спорту администрации Чебаркульского городского округа | «Установка приточной вентиляции МАУ «Ледовый дворец Уральская звезда» имени Валерия Харламова г. Чебаркуль ул. Ленина, д.3 лит. 12» | 424 058,50 |  | 424 058,50 | 0 |  |
|  | «Установка откосов и отливов в подтрибунных помещениях МАУ «Ледовый дворец Уральская звезда» имени Валерия Харламова г. Чебаркуль ул. Ленина, д.3 лит. 12» | 250 000,00 |  | 250 000,00 | 0 |  |
|  | «Ремонт и оснащение оборудованием медицинского пункта МАУ «Физкультура и спорт» г. Чебаркуль ул. Электростальская, 1-а» | 932 564,00 |  | 932 564,00 | 0 |  |
|  | «Ремонт теплого пола в большой ванне плавательного бассейна МАУ «Физкультура и спорт» г. Чебаркуль ул. Ленина, 5-а» | 507 576,00 |  | 507 576,00 | 0 |  |
|  | ИТОГО | 2 114 198,5 |  | 2 114 198,50 |  |  |
| Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | «Замена оконных блоков в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 6 первой категории» г. Чебаркуль ул. Крылова , 16» | 2 500 000,00 |  | 2 500 000,00 | 0 |  |
| Управление культуры администрации Чебаркульского городского округа | «Ремонт открытой танцплощадки по адресу: г. Чебаркуль, ул. Дзержинского , 11» | 750 000,00 | 20 000 | 750 000,00 | 0 |  |
| Управление социальной защиты населения администрации Чебаркульского городского округа | « Ремонт кровли здания УСЗН (социально-значимый объект, посещаемый жителями городского округа, г. Чебаркуль, ул. Ленина, 46-А» | 320 678,00 |  | 320 678,00 | 0 |  |
| ВСЕГО | 11 816 254,50 | 30 000 | 11 429 119,48 | 387 135,02 |  |